# veo

# แผนการดำเนินงาน

# ประจำปีงบประมาณ 2563

**ของ**

## องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

**สารบัญ**

เรื่อง หน้า

**ส่วนที่ 1 บทนำ**

* 1. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 1
  2. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 1
  3. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 3

**ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม**

* 1. บัญชีสรุปจำนวนโครงการ และงบประมาณ(ผด.01) 6

2.3 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ(ผด.02) 8

## 

## 1

## ส่วนที่ 1

## บทนำ

### การจัดทำแผนการดำเนินงาน

# 1.1 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนสามปี และแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจการอันเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่ดำเนินการในปี งบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปี มีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

# 1.2 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 4 ได้กำหนดให้จัดทำแผนการดำเนินงานตาม ข้อ 26 และ ข้อ 27 ว่า การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้ ดังนี้

1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงนาเรียง หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงนาเรียง แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

3) แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้นหรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

### 2

### จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

อบต.เว่อ

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทำแผนพัฒนาองค์การ บริหารส่วนตำบล

###### หน่วยงานอื่น

###### รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทำแผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนตำบล

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบล

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

###### เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหาร

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

###### ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ

### ประกาศใช้

3

**ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

การวางแผนที่ดีหากไม่มีแผนการดำเนินการเพื่อทำหน้าที่ควบคุมแผนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ แล้วย่อมไม่ส่งผลให้เกิดประโยชน์ดังต่อไปนี้

**1) บรรลุจุดมุ่งหมาย(Attention of Objectives)** การวางแผนทุกครั้งจะมีจุดหมายปลายทาง เพื่อให้องค์กรบรรลุจุดม่งหมายที่กำหนดให้ การกำหนดจุดมุ่งหมายจึงเป็นงานขั้นแรกของการวางแผน ถ้าจุดมุ่งหมายที่กำหนดมีความชัดเจนก็จะช่วยให้การบริหารแผนมีทิศทางมุ่งตรงไปยังจุดหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี

**2) ประหยัด (Economical Operation)** การวางแผนที่เกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญาเพื่อคิดวิธีการให้องค์กรบรรลุถึงประสิทธิภาพ เป็นการให้งานในฝ่ายต่าง ๆ มีการประสานงานกันดี กิจกรรมที่ดำเนินมีความต่อเนื่องกัน ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่าง ๆ ที่ทำ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆอย่างคุ้มค่านับว่าเป็นการลดต้นทุนที่ดี ก่อให้เกิดการประหยัดแก่องค์กร

**3) ลดความไม่แน่นอน (Reduction of uncertainty)** การวางแผนช่วยลดความไม่แน่นอนในอนาคตลงเพราะการวางแผนเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตการวางแผนที่มีประสิทธิภาพเป็นผลมาจากการวิเคราะห์พื้นฐานของข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นแล้ว ทำการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตและได้หาแนวทางพิจารณาป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นไว้แล้ว

**4) เป็นเกณฑ์ในการควบคุม (Basis of control)** แผนปฏิบัติการช่วยให้ผู้บริหารได้กำหนดหน้าที่การควบคุมขึ้น ทั้งนี้เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการ คู่กันอาศัยซึ่งกันและกัน กล่าวคือถ้าไม่มีการวางแผนก็ไม่สามารถมีการควบคุม กล่าวได้ว่าแผนกำหนดจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานในหน้าที่การควบคุม

**5)** **ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (Encourages innovation and Creativity)** การวางแผนเป็นพื้นฐานด้านการตัดสินใจ และเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดแนวความคิดใหม่ ๆ (นวัตกรรม) และความคิดสร้างสรรค์ทั้งนี้เนื่องจากขณะที่ฝ่ายจัดการวางแผนกันนั้นจะเป็นการระดมปัญญาของคณะผู้ทำงานด้านการวางแผนทำให้เกิดความคิดใหม่ ๆ และความคิดสร้างสรรค์ นำมาใช้ประโยชน์แก่องค์การและยังเป็นการสร้างทัศนคติการมองอนาคตระหว่างผู้บริหาร

**6)** **พัฒนาแรงจูงใจ (Improves Motivation)** ระบบการวางแผนที่ดีจะเป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจในการทำงานของผู้บริหาร และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นในกลุ่มคนงานด้วยเพราะเขารู้ชัดเจนว่าองค์กรหวังอะไรจากเขาบ้าง นอกจากนั้น การวางแผนยังเป็นเครื่องมือฝึกและพัฒนาแรงจูงใจที่ดีสำหรับผู้บริหารในอนาคต

4

**7)** **พัฒนาการแข่งขัน (Improves Competitive Strength)** การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ ทำให้องค์กรมีการแข่งขันกันมากกว่าองค์กรที่ไม่มีการวางแผนหรือมีการวางแผนที่ขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะการวางแผนจะเกี่ยวข้องกับการขยายขอบข่ายการทำงาน เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน ปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

**8) ทำให้เกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination)** การวางแผนได้สร้างความมั่นใจในเรื่องเอกภาพที่จะบรรลุจุดหมายขององค์กร ทำให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดวางไว้มุ่งไปที่จุดมุ่งหมายเดียวกันมีการจัดประสานงานในฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนในงานแต่ละฝ่ายขององค์กร

# 5

# สรุปงบหน้าแผนการดำเนินการ

**ประจำปีงบประมาณ 2563**

## โดยแยกตามแผนงาน

**ด้านบริหารทั่วไป**

แผนงานบริหารงานทั่วไป งบประมาณ 2,743,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณ 206,000 บาท

**ด้านบริการชุมชนและสังคม**

แผนงานการศึกษา งบประมาณ 1,426,230 บาท

แผนงานสาธารณสุข งบประมาณ 498,000 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณ 95,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณ 1,913,100 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณ 70,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณ 315,000 บาท

**ด้านการเศรษฐกิจ**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณ 1,725,500 บาท

แผนงานการเกษตร งบประมาณ 73,400 บาท

**ด้านการดำเนินงานอื่น**

แผนงานงบกลาง งบประมาณ 8,585,932 บาท

รวมเป็นเงิน 17,651,162 บาท

# แบบ ผด.01

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

**แผนการดำเนินการประจำปี 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทาง** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของโครงการ**  **ทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ(บาท)** | **ร้อยละ**  **ของงบประมาณ** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาล**   * 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป   2. แผนงานบริหารงานทั่วไป(งานบริหารงานคลัง)   3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน   4. แผนงานสาธารณสุข   5. แผนงานสังคมสงเคราะห์   6. แผนงานเคหะและชุมชน   7. แผนงานงบกลาง | 34  5  4  9  8  7  9 | 27.64  4.06  3.25  7.32  6.50  5.69  7.32 | 2,568,000  175,000  206,000  498,000  95,000  1,913,100  8,585,932 | 14.55  0.99  1.17  2.82  0.54  10.84  48.64 | สำนักปลัด  กองคลัง  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  กองช่าง  สำนักปลัด |
| รวม | **76** | **61.78** | **14,041,032** | **79.55** |  |
| **2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 17 | 13.82 | 1,725,500 | 9.78 | กองช่าง |
| รวม | **17** | **13.82** | **1,725,500** | **9.78** |  |

6

# แบบ ผด.01

**บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม**

**แผนปฏิบัติการประจำปี 2563**

**องค์การบริหารตำบลเว่อ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทาง** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของโครงการ**  **ทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ(บาท)** | **ร้อยละ**  **ของงบประมาณ** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม**   * 1. แผนงานการศึกษา   2. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 12  7 | 9.76  5.69 | 1,426,230  315,000 | 8.08  1.78 | สำนักปลัด |
| **รวม** | **19** | **15.45** | **1,741,230** | **9.86** |  |
| **4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**  4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 5 | 4.07 | 70,000 | 0.40 | สำนักปลัด |
| **รวม** | **5** | **4.07** | **70,000** | **0.40** |  |
| **5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร**  5.1 แผนงานการเกษตร | 6 | 4.88 | 73,400 | 0.41 |  |
| **รวม** | **6** | **4.88** | **73,400** | **0.41** |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | **123** | **100** | **17,651,162** | **100** |  |

7

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

แบบ ผด.02

**แผนการดำเนินงานประจำปี 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ**

**1.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาล**

1.1.แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม** | งบ  ประมาณ | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์  แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 30,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการค่าเบี้ยประชุม | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้คณะกรรมการ/กรรมการ/ชุดต่างๆที่มีสิทธิได้รับ | 10,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ | 10,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการค่าเช่าบ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตำบล | 85,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 38,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการจ้างเหมาคนงานประจำรถกู้ชีพกู้ภัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานประจำรถกู้ชีพกู้ภัย | 108,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการค่าธรรมเนียมต่างๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ | 10,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการค่าเบี้ยประกัน | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประภันภัยรถส่วนกลาง | 10,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการจ้างเหมานักการภารโรง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมานักการภารโรง | 108,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการจ้างเหมาบริการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ | 10,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

8

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปี 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ**

**1.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาล**

1.1.แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม** | งบ  ประมาณ | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 11 | โครงการจ้างเหมาบริการจัดทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 10,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป | 10,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง | 108,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการจ้างเหมาแม่บ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแม่บ้าน | 72,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 40,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | โครงการการเดินทางไปราชการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 100,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | โครงการฝึกอบรมสัมมนา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา | 100,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร/สมาชิก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร/สมาชิก | 300,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ | 260,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมคุณธรรมจริยธรรม | 10,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

9

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปี 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ**

**1.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาล**

1.1.แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม** | งบ  ประมาณ | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 21 | โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 30,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน | 80,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | 10,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | โครงการวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 20,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 70,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | 30,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | โครงการจ่ายค่าไฟฟ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าภายในสำนักงาน | 700,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | โครงการค่าบริการโทรศัพท์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ | 10,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | โครงการค่าบริการไปรษณีย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ | 4,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | โครงการบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 100,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

10

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปี 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ**

**1.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาล**

1.1.แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม** | งบ  ประมาณ | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 31 | โครงการจัดซื้อเก้าอี้รับรองผู้มาติดต่อราชการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้รับรองผู้มาติดต่อราชการ | 10,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ | 15,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | โครงการจัดซี้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล | 30,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | โครงการอุดหนุนสนับสนุนศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ | 30,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

11

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปี 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ**

**1.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาล**

1.2.แผนงานบริหารงานทั่วไป(งานบริหารคลัง)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม** | งบ  ประมาณ | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาและโฆษณาและสิ่งพิมพ์ต่างๆ | 15,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล | 50,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการฝึกอบรมสัมมนา/ค่าลงทะเบียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา/ค่าลงทะเบียน | 50,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX 300 และ LTAXGLS | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX 300 และ LTAXGLS | 50,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการรณรงค์การชำระภาษี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การชำระภาษี | 10,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปี 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ**

**1.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาล**

1.3.แผนงานการรักษาความสงบภายใน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม** | งบ  ประมาณ | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการจ้างเหมาคนงานรักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานรักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 120,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจ้างเหมาคนงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ(อบต.) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ(อบต.) | 60,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วยเทศการณ์ ปีใหม่/สงกรานต์ ฯลฯ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วยเทศการณ์ ปีใหม่/สงกรานต์ ฯลฯ | 6,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | 20,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

13

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปี 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ**

**1.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาล**

1.4.แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม** | งบ  ประมาณ | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการจ้างเหมาบริการต่างๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาบริการต่างๆ | 5,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 20,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะและทิ้งขยะให้ถูกวิธี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะและทิ้งขยะให้ถูกวิธี | 10,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการสนับสนุนการรับบริจาคโลหิต | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการรับบริจาคโลหิต | 5,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | 20,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 220,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดและโรคติดต่อ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดและโรคติดต่อ | 20,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการฝึกอบรมกู้ชีพกู้ภัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมกู้ชีพกู้ภัย | 30,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน | 168,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

145

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปี 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ**

**1.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาล**

1.5.แผนงานสังคมสงเคราะห์

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม** | งบ  ประมาณ | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร | 10,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับเยาวชนในตำบล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับเยาวชนในตำบล | 10,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | 10,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว | 10,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการรณรงค์ป้องกันการละเมิดสิทธิสตรีและเด็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันการละเมิดสิทธิสตรีและเด็ก | 10,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ | 25,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน | 10,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ และผู้พิการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ และผู้พิการ | 10,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

15

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปี 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ**

**1.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาล**

1.6.แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม** | งบ  ประมาณ | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการจ้างเหมาบริการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาบริการ | 1,230,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล | 30,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการฝึกอบรมสัมมนา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสัมมนา | 30,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน | 570,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล | 30,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ | 16,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ | 7,100 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

16

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปี 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ**

**1.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาล**

1.7.แผนงานงบกลาง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม** | งบ  ประมาณ | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 83,942 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 5,601,600 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ | 2,486,400 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 60,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการเงินสำรองจ่าย | เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่าย กรณีที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน | 59,856 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | 100,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเว่อ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเว่อ | 30,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการเงินช่วยพิเศษ | เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ(ค่าทำศพ)ให้แก่ทายาทของพนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง | 10,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) | 154,134 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

17

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปี 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ**

**2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

2.1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม** | งบ  ประมาณ | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเตยใต้หมู่ที่ 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหน้าบ้านครูเฉลิมขวัญไปฝายน้ำล้น บ้านห้วยเตยใต้ หมู่ที่ 3 ถนนกว้าง 4.00 ม. ยาว 70.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ลูกรังรังไหล่ทางข้างละ 0.00 - 0.50 ม. | 150,000 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าติ้วหมู่ที่ 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหน้าวัด บ้านป่าติ้ว หมู่ที่ 8 ไปบ้านหนองเสือหมู่ที่ 1 ถนนกว้าง 4.00 ม. ยาว 70.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ลูกรังไหลทางข้างละ 0.00 – 0.50 ม. | 150,000 | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสำราญหมู่ที่ 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายข้างปั้มน้ำมัน บ้านศรีสำราญ หมู่ที่ 9 ถนนกว้าง 3.00 ม. ยาว 54.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ลูกรังไหล่ทางละ 0.00 – 0.50 ม. หรือตามสภาพพื้นที่ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 162 ตร.ม | 93,700 | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำเจริญหมู่ที่ 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายรอบหนองคำบก ไปหน้าวัดธงชัยวนารามบ้านคำเจริญ หมู่ที่ 10 ถนนกว้าง 4.00 ม. ยาว 43.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ลูกรังไหล่ทางละ 0.00–0.50 ม. หรือตามสภาพพื้นที่ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 172 ตร.ม. | 93,800 | หมู่ที่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านห้วยเตยเหนือหมู่ที่ 4 | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ท้องถิ่น ขนาด ศก. 0.30 ม. ระยะทาง 122.00 ม. จำนวน 115 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำจำนวน 11 บ่อ ท่อลอดถนนขนาด ศก. 0.40 ม. จำนวน 13 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตทับหลังท่อกว้าง 1.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. | 189,000 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

18

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปี 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ**

**2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

2.1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม** | งบ  ประมาณ | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6 | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำข้ามลำห้วยใหญ่ บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 1 | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำข้ามห้วยใหญ่ ขนาด ศก. 1.50 ม. จำนวน 3 แถวละ 5 ท่อจำนวน 15 ท่อน บ้านหนองเสือหมู่ที่ 1 พร้อมเทคอนกรีตกำแพงกันดินรัดปากท่อทั้งสองข้างพร้อมเทคอนกรีตทับหลังท่อขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 13.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 52.00 ตารางเมตร | 200,000 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสาธารณะถนนรอบหมู่บ้าน บ้านศรีสำราญหมู่ที่ 9 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสาธารณะถนนรอบหมู่บ้าน บ้านศรีสำราญ จำนวน 4 จุดพร้อมพาดสายดับ ระยะทาง 200.00 ม. พร้อมถนนสายบ้านศรีสำราญ หมูที่ 9 ไปบ้านหนองกุง เขตตำบลเขาพระนอนจำนวน 1 จุด พร้อมพาดสายดับ ระยะทาง 40.00 ม. และโครมหลอดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 2 จุด | 32,000 | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านห้วยเตยหมู่ที่ 2 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะจากบ้านนายอุทัย นาสะอ้านไป รพ.สต. จำนวน 4 จุดพร้อมพาดสายดับ ระยะทาง 300.00 ม. และจากแยกบ้านห้วยเตย ไปบ้านห้วยมะทอ ตำบลหัวหิน จำนวน 4 จุดพร้อมสายดับ ระยะทาง 300.00 ม | 56,000 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านห้วยเตยกลางหมู่ที่ 5 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนนสายรอบหมู่บ้าน บ้านห้วยเตยกลางหมู่ที่ 5 จำนวน 6 จุด พร้อมพาดสายดับ ระยะทาง 300.00 ม. | 33,000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

19

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปี 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ**

**2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

2.1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม** | งบ  ประมาณ | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 10 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านห้วยเตยหลานปู่หมู่ที่ 11 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านห้วยเตยหลานปู่หมู่ที่ 11 จำนวน 2 จุดพร้อมสายดับ ระยะทาง 150.00 ม. พร้อมโครมหลอดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 6 จุด | 29,000 | หมู่ที่ 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยเตยกลาง หมู่ที่ 5 | โครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยเตยกลาง หมู่ที่ 5 ไปบ้านนากุง เขต ทต.เขาพระนอน ท่อ pvc ขนาด 2” ระยะทาง 740 ม. พร้อมกลบดินหลังท่อให้เรียบร้อย | 93,400 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการซ่อมแซมหอถังสูงประปาหมู่บ้าน  บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 10 | โครงการซ่อมแซมหอถังสูงประปาหมู่บ้านพร้อมระบบสูบน้ำประปา บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 10 | 81,000 | หมู่ที่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 11 | โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ภายในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 11 | 10,000 | หมู่ที่ 1-11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คศล. บ้านห้วยเตยหมู่ที่ 2 | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คศล. บ้านห้วยเตยหมู่ที่ 2 ท้องถิ่น ขนาด ศก. 0.30 ม. ระยะทาง 80.00 ม. จำนวน 77 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำจำนวน 6 บ่อ พร้อมเทคอนกรีตทับหลังท่อ กว้าง 1.00 ม. หนาเฉลี่ย | 93,600 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

20

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปี 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ**

**2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

2.1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม** | งบ  ประมาณ | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 15 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมหม้อแปลงไฟ หมู่ที่ 6 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขายางตลาด โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมหม้อแปลงไฟ หมู่ที่ 6 | 150,000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 7 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขายางตลาด โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 7 | 150,000 | หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่ 11 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขายางตลาด โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่ 11 | 121,000 | หมู่ที่ 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

21

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปี 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ**

**3.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม**

3.1.แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม** | งบ  ประมาณ | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 5,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 10,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการฝึกอบรม/สัมมนา/และการเดินทางไปราชการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม/สัมมนา/และการเดินทางไปราชการ | 30,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 10,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | 10,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลเว่อ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลเว่อ | 30,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 5,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | 411,230 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 20,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการปฐมนิเทศและไหว้ครู | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปฐมนิเทศและไหว้ครู | 5,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

22

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปี 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ**

**3.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม**

3.1.แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม** | งบ  ประมาณ | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 11 | โครงการฟันสวยยิ้มใส | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฟันสวยยิ้มใส | 10,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน | 880,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

23

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปี 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ**

**3.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม**

3.2.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม** | งบ  ประมาณ | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 10,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการแข่งขันกีฬาระดับตำบล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาระดับตำบล | 100,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดงานประเพณีบุญคูณลาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีบุญคูณลาน | 30,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการหล่อเทียนและแห่เทียนเข้าพรรษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการหล่อเทียนและแห่เทียนเข้าพรรษา | 10,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญบั้งไฟ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญบั้งไฟ | 70,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง | 70,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุ | 25,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

24

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปี 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ**

**4.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

4.1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม** | งบ  ประมาณ | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการคนดี สุขภาพดี รายได้ดี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการคนดี สุขภาพดี รายได้ดี | 10,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | 15,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมตำบล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมตำบล | 15,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 20,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการอบรมลูกเสือชาวบ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมลูกเสือชาวบ้าน | 10,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

25

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปี 2563**


**องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ**

**5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร**

5.1.แผนงานการเกษตร

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม** | งบ  ประมาณ | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ | 10,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง | 13,400 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักพื้นที่สีเขียว | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักพื้นที่สีเขียว | 20,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 10,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการรักน้ำรักป่ารักแผ่นดิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรักน้ำรักป่ารักแผ่นดิน | 10,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช | 10,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลเว่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

26



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ

เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น จึงอาศัยอำนาจตามข้อ ๒๖ (๒) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อจึงประกาศใช้ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารที่จะควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

(นายธงชัย ภูตรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ